南陵县城镇低效用地再开发专项规划

（2018－2020年）

南陵县人民政府

二〇一八年十二月

# 前言

低效用地再开发是适应经济结构调整和产业转型升级的内在要求，经济保持中高速增长，产业迈向中高端水平，必然带来用地方式由外延扩张向高效节约利用的方向转变；低效用地再开发是统筹保护资源保障发展的必然选择，破解保护资源和保障发展的矛盾，关键在于高效节约利用资源。

大力实施节约集约用地是新时期土地利用管理紧紧围绕的一条主线，为全面贯彻落实《国土资源部关于印发<关于深入推进城镇低效用地再开发的指导意见（试行）>的通知》（国土资发〔2016〕147号）和《安徽省人民政府关于进一步强化土地节约集约利用工作的意见》（皖政〔2013〕58号）等文件精神，规范推进城镇低效用地再开发，促进城镇更新改造和产业转型升级，优化土地利用结构，建设和谐宜居城镇，安徽省国土资源厅下发《关于印发促进低效建设用地再开发利用工作的意见（试行）的通知》（皖国土资〔2016〕151号）等文件，部署全省城镇低效用地再开发工作，明确再开发要求。

为健全节约集约用地制度，盘活建设用地存量，提高土地利用效率，更好保障“十三五”时期全县经济社会发展，按照文件精神和要求，南陵县国土资源局会同有关部门共同编制了《南陵县城镇低效用地再开发专项规划（2017－2020年）》。该规划将作为全县开展城镇低效用地再开发工作、实施城镇低效用地再开发项目的指导和依据。

目录

第一章 总则	1

第一节  指导思想	1

第二节  基本原则	1

第三节  规划范围和期限	2

第二章  城镇低效用地现状与潜力	3

第一节  土地利用状况	3

第二节  城镇低效用地现状	4

第三节  城镇低效用地潜力	4

第三章  规划目标与任务	4

第一节  规划目标	4

第二节  规划任务	5

第四章  低效用地再开发空间布局、用地结构及强度优化	6

第一节  城镇低效用地空间布局	6

第二节  城镇低效用地结构优化	7

第三节  土地利用强度优化	7

第五章 再开发项目、时序与模式	8

第一节  再开发项目	8

第二节  再开发时序	8

第三节  再开发主体、方式、模式	9

第六章 规划实施效益评价	9

第一节  提升节地水平	9

第二节  提高产出效益	9

第三节  优化用地结构	10

第四节  改善人居环境	10

第七章 规划实施保障措施	10

第一节  健全配套政策	10

第二节  加强组织领导	11

第三节  规范资金监管	11

第四节  强化实施管理	11

# 第一章 总则

第一节  指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”的总体布局和协调推进“四个全面”的战略布局，按照党中央、国务院决策部署，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，推进供给侧结构性改革，坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，坚持以人为本，促进新型城镇化发展，鼓励土地权利人自主改造开发，鼓励社会资本积极进入，规范推进城镇低效用地再开发，促进城镇更新改造和产业转型升级，优化土地利用结构，提升城镇建设用地人口、产业承载能力，建设和谐宜居城镇。

第二节  基本原则

1、坚持政府引导、规划先行

建立健全政府引导、部门协同、公众参与的工作机制，加强统筹协调，形成工作合力；坚持规划先行，对改造开发的规模、时序等进行统筹安排，确保改造开发工作稳步有序开展。

2、坚持市场取向、因势利导

按照市场在资源配置中起决定性作用的要求，鼓励土地权利人、集体经济组织等市场主体和社会力量参与改造开发，形成形式多样的改造开发模式，增强改造开发的动力。

3、坚持公众参与、平等协商

充分尊重土地权利人的意愿，提高改造开发工作的公开性和透明度，保障土地权利人的知情权、参与权、受益权；建立健全平等协商机制，妥善解决群众利益诉求，做到公平公正，实现和谐开发。

4、坚持利益共享、多方共赢

建立完善经济激励机制，协调好政府、改造方、土地权利人等各方利益，实现共同开发、利益共享；严格保护历史文化遗产、特色风貌和保障公益性用地，统筹安排产业用地，实现经济发展、民生改善、文化传承多赢。

5、坚持因地制宜、规范运作

充分考虑地区经济社会发展水平、发展定位等，依据城市总体发展布局，合理确定改造开发的方向和目标，分类实施；严格遵循改造开发要求和程序，切实加强监管，保证改造开发工作规范运作、有序推进。

第三节  规划范围和期限

### 一、规划范围

本次规划范围为南陵县中心城区土地利用总体规划（2006-2020年）（调整完善）扩展边界以及县属省级以上开发园区（安徽南陵工业园区）内城镇低效用地，调查区总面积5490.26公顷，其中，调查单元总面积3102.59公顷。

### 二、规划期限及规划层次

规划基期为2017年，规划期限为2018-2020年，规划层级为县级。

# 第二章  城镇低效用地现状与潜力

第一节  土地利用状况

### 一、调查区内建设用地现状

按照外业实地调查资料显示，南陵县调查区总面积5490.26公顷，区内建设用地3102.59公顷，其中工矿用地666.55公顷，住宅用地838.00公顷，商服用地176.44公顷，公共管理与公共服务用地180.37公顷，农村集体建设用地440.06公顷，其他建设用地801.17公顷。

### 二、调查区内土地利用特点

1.建设用地比重较大，中心城区农村建设用地比重较大。

根据2016年土地利用变更调查数据，调查区内的建设用地占土地面积的比重为56.51%。根据本次建设用地调查，中心城区内农村建设用地占调查区内全部建设用地比重为14.18%。

2.土地利用效益较好

2017年全县GDP231.6亿元，建设用地均GDP为143.56万元/公顷，略高于安徽省120.67万元/公顷的平均水平，土地利用效益较好。

第二节  城镇低效用地现状

按照南陵县城镇低效用地分类标准，规划范围内城镇低效用地共156块，总面积为810.01公顷。其中，开发区低效用地102块，合计514.22公顷；籍山镇低效用地39块，合计224.95公顷；工山镇低效用地1块，面积8.88公顷；家发镇低效用地14块，合计61.96公顷。

第三节  城镇低效用地潜力

综合考虑经济社会发展水平、用地供需矛盾、开发建设成本、资金投入能力、再开发难易程度、权属状况等现实因素，按照“突出重点、先易后难、分步推进”的原则，全县城镇低效用地可实现潜力为86.80公顷，现状用途为工矿仓储用地、商服用地。

# 第三章  规划目标与任务

第一节  规划目标

一、总体目标

通过城镇低效用地再开发，增加城镇建设用地有效供给，提高土地利用效率和节约集约用地水平；推动经济结构调整，优化土地利用结构和城镇空间布局；提升基础设施配套水平，改善居民生活环境，促进宜居城乡建设；推进城镇建设用地利用和管理制度创新，增强政策储备和制度供给。

二、具体目标

（一）定性目标

1、通过对低效工矿用地的更新改造，转变产业增长方式，促进产业转型升级，优化城镇用地结构，带动投资和消费增长，增强经济发展动力，提升土地对经济社会发展的持续保障能力。

2、通过对低效城镇用地的更新改造，增加配套设施和公共开放空间，优化绿化景观，改善居住环境，提高人居品质，焕发商贸活力，提升城镇建设用地人口承载能力。

（二）定量目标

以条件成熟的地块为突破口，分类指导，逐步推进城镇低效用地再开发工作，促进城市产业结构提升和空间布局优化，推动南陵县城乡一体化建设，提高土地的集约节约利用水平、促进产业转型升级。规划期内城镇低效用地再开发规模69.42公顷。

（1）提升节约集约水平

增加单位土地产出，提高土地利用效益，到2020年底，单位建设用地投资强度比2017年底增加15%，亩均产值、亩均税收比2017年底增加20%。

（2）优化土地利用结构

推进工业企业转型升级搬迁，逐步建立土地供应良性机制，战略性新兴产业用地比例有较大提高。

（3）统筹城乡发展

优化空间用地布局，合理分配公建设施用地比例，城乡面貌得到明显改善，实现城乡统筹发展。

第二节  规划任务

根据南陵县土地利用现状和经济社会发展需求，结合城镇低效用地再开发潜力调查与分析、统筹城乡发展，确定低效用地总面积69.42公顷，共计12个地块。

表3-1 南陵县城镇低效用地再开发规划任务分解表

单位：公顷

| 调查区 | 个数 | 再开发面积 |
| --- | --- | --- |
| 安徽南陵工业园区 | 10 | 54.77 |
| 家发镇 | 2 | 14.65 |
| 籍山镇 | 0 | 0 |
| 工山镇 | 0 | 0 |
| 合计 | 12 | 69.42 |

# 第四章  低效用地再开发空间布局、用地结构及强度优化

第一节  城镇低效用地空间布局

一、发展方向

按照“以产兴城、以城促产、产城一体”的理念，促进产业发展和城镇建设相互配合、整体推进。统筹规划建设公共服务设施，优化产业、城市、生态功能布局。创新开发理念，推动单一土地经营转向多元化物业经营，加快实施工业地产、商务地产、科技地产、居住地产等综合开发，以多元化的开发形态引导产业和人口的有效聚集。

本次低效用地再开发在城乡规划、土地利用总体规划、开发区规划等规划的指导下，提出用地布局指引思路，原则上不调整城乡规划确定的公共服务设施、市政公用设施、公园绿地等城市功能用地。

二、空间布局

按照科学发展、创新发展的总体要求，坚持组团式、网格化、田园城市的总体思路，推动中心城区向东适度发展，同时更加重视城区内部品质提升。县城中心片区加强改造力度，建设为以现代商业、商务金融、休闲娱乐等为主的综合商业服务片区；加强基础设施建设，合理布局各项服务设施，建设为以行政办公、商务金融、配套居住等为主的现代综合功能区；开发区片区以积极推动产业转型升级，建设为以新兴产业、产业服务为主导的现代工业园区。

第二节  城镇低效用地结构优化

本次规划共涉及12个地块，低效建设用地面积69.42公顷，低效用地的再开发方向按照《南陵县城总体规划（2013-2020年）》的规划方向和南陵县实际情况进行提升改造。低效用地规划前后土地利用结构优化情况如表41所示。

表4-1 低效用地规划前后土地利用结构优化表

单位：公顷

| 序号 | 再开发功能方向 | 现状用途 | 规划用途 | 规划-现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工矿用地 | 66.43 | 66.43 | 0.00 |
| 2 | 商服用地 | 2.99 | 2.99 | 0.00 |

第三节  土地利用强度优化

在与南陵县城镇总体规划、控制性详细规划等充分衔接后，按照国家建设项目节约集约利用相关标准和安徽省建设用地土地使用标准等要求，明确了低效用地再开发后容积率、建筑密度、地均固定资产投资等相关指标。项目具体实施时，土地利用强度指标应以实际批准的为准。

再开发用地项目，按照《安徽省建设用地土地使用标准（2013年版）》，容积率在0.6-1.2之间；建筑密度在40%-65%之间标准；投入强度达到≥150万元/亩。

表4-2 南陵县城镇低效用地再开发强度优化情况表

|  | 容积率 | 建筑密度 |
| --- | --- | --- |
| 现状 | 0.33 | 28% |
| 规划 | 1.01 | 50% |
| 提高比例 | 0.68 | 22% |

# 第五章 再开发项目、时序与模式

第一节  再开发项目

本次低效用地再开发地块12个，再开发面积69.42公顷，其中低效工矿11个，再开发面积66.43公顷；其他低效用地（商服用地）1个，再开发面积2.99公顷。

第二节  再开发时序

按照“先易后难、突出重点、分期推进、分类指导”的标准，有序开展城镇低效用地再开发，本次低效用地再开发规模69.42公顷，再开发建设时序分别为2019年54.77公顷，2020年14.65公顷。

表5-1 南陵县规划区内低效用地再开发时序安排

单位：%、个、公顷

| 调查区 | 2018年 |  |  | 2019年 |  |  | 2020年 |  |  | 合计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个数 | 面积 | 比重 | 个数 | 面积 | 比重 | 个数 | 面积 | 比重 | 个数 | 面积 | 比重 |
| 安徽南陵工业园区 |  |  |  | 10 | 54.77 | 78.90 |  |  |  | 10 | 54.77 | 78.90 |
| 家发镇 |  |  |  |  |  |  | 2 | 14.65 | 21.10 | 2 | 14.65 | 21.10 |
| 籍山镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工山镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 10 | 54.77 | 78.90 | 2 | 14.65 | 21.10 | 12 | 69.42 | 100.00 |

第三节  再开发主体、方式、模式

南陵县低效用地将以政府主导为再开发主体。再开发方式主要有协议置换和其他方式（拍卖），其中协议置换9宗低效用地，共计53.49公顷，其他方式（拍卖）3宗低效用地，共计15.93公顷。再开发模式为综合整治。

# 第六章 规划实施效益评价

第一节  提升节地水平

城镇低效用地再开发有效提升节地水平，一方面在再开发过程中，对工业企业通过“退二优二”提高容积率和建筑密度，提高土地利用率，缓解土地资源紧张现状。另一方面可以减少对农用地特别是耕地的占用，做到建设用地保障与耕地保护的有效衔接。

第二节  提高产出效益

通过城镇低效用地再开发增加城镇建设用地有效供给。通过低效用地的再开发，进一步统筹各类用地空间，优化国土空间布局，各类用地与城镇总体规划相衔接，城镇布局、产业布局、功能分区进一步优化，基础设施条件得到改善，有利于推进基础设施配套建设向该类区域倾斜，提升县城基础设施配套水平，满足居民生活需求。

第三节  优化用地结构

优化城镇用地结构。有序推进城镇低效用地再开发利用，实施“退二进三”，增加工业园区内商务金融、城镇住宅等建设用地供应，有利于优化城镇用地结构，提升城镇建设用地人口承载力，完善城市功能。

第四节  改善人居环境

通过城镇低效用地再开发，促使功能结构不合理、污染严重的企业搬迁或整治，减少环境污染，有效改善城市环境。同时改善居民居住环境，引导城市空间环境质量的整体提升。旧城镇及旧工矿用地再开发，逐步提高城镇土地集约率，环境整治及配套设施完善可吸引人口转移，缓和主城人口压力，改善南陵县整体环境建设，完善社会公共服务设施建设。

# 第七章 规划实施保障措施

第一节  健全配套政策

依据城镇低效用地再开发政策，制定城镇低效用地再开发管理规定、工作程序和配套政策，严格控制再开发政策的适用范围。加强对城镇低效用地再开发的财政税费扶持力度。在财政资金支持、土地出让金补助、税费减免等方面制定实施细则，对城镇低效用地再开发成效显著的地区予以一定的奖励。通过政策的规范和引导，积极鼓励和吸引社会资金投入城镇低效用地再开发，努力形成一个多渠道筹措资金、多方共同参与再开发的格局。

第二节  加强组织领导

加强组织领导和宏观协调，结合南陵县经济社会发展需求，制定城镇低效用地再开发方案，明确规划目标、主要任务、再开发项目、开发时序和空间布局，在编制再开发方案、提高综合调控能力的同时，切实履行综合管理职能，协调和引导全县活动，及时协调解决规划方案实施存在的各种问题，消除人才、资本、信息、科技资源等市场要素的分割障碍，营造公平竞争、协调发展的发展环境，提高发展经济运作水平。

第三节  规范资金监管

县人民政府与金融机构签订战略性框架协议，争取金融等相关部门对城镇低效用地再开发工作提供信贷、融资、债务处置等方面的支持，优先保障城镇低效用地再开发项目的资金需求。同时，设立城镇低效用地再开发工作专项经费，规范资金管理，项目收益要公开透明，确保资金使用安全高效。

第四节  强化实施管理

县人民政府要根据本地实际，研究制定实施细则，细化各项政策措施，加强对县区相关工作的督促检查和指导支持；县国土资源部门要明确具体操作办法，加强对改造开发实施监管，尽快编制年度实施计划，加快城镇低效用地审查报批，积极服务改造开发工作，及时做好项目审批、实施、竣工验收及其上图入库等工作。

# 附  表

| 附表1 南陵县城镇低效用地现状结构及用地强度汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：公顷、% |  |  |
| 用途 | 低效城镇 |  |  |  | 低效农村 |  |  |  | 低效工矿 |  |  |  | 其他低效 |  |  |  | 合计（或平均） |  |  |  |
|  | 规模 |  | 容积率 | 建筑密度 | 规模 |  | 容积率 | 建筑密度 | 规模 |  | 容积率 | 建筑密度 | 规模 |  | 容积率 | 建筑密度 | 规模 |  | 容积率 | 建筑密度 |
|  | 面积 | 比例 |  |  | 面积 | 比例 |  |  | 面积 | 比例 |  |  | 面积 | 比例 |  |  | 面积 | 比例 |  |  |
| F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 |
| 商服用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.73 | 15.77 | 0.72 | 23.53 | 127.73 | 15.77 | 0.72 | 23.53 |
| 住宅用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工矿仓储用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.03 | 64.94 | 0.43 | 17.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.03 | 64.94 | 0.43 | 17.44 |
| 公共管理与公共服务用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.25 | 19.29 | 0.35 | 10.47 | 156.25 | 19.29 | 0.35 | 10.47 |
| 其他用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计（或平均） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.03 | 64.94 | 0.43 | 17.44 | 2.99 | 0.00 | 0.18 | 0.05 | 810.01 | 100.00 | 0.46 | 24.73 |

| 附表2 南陵县城镇低效用地潜力分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：公顷、% |  |
| 用途 | 低效城镇 |  |  | 低效农村 |  |  | 低效工矿 |  |  | 其他低效 |  |  | 合计（或平均） |  |  |
|  | 现状规模 |  | 可实现潜力 | 现状规模 |  | 可实现潜力 | 现状规模 |  | 可实现潜力 | 现状规模 |  | 可实现潜力 | 现状规模 |  | 可实现潜力 |
|  | 面积 | 比例 |  | 面积 | 比例 |  | 面积 | 比例 |  | 面积 | 比例 |  | 面积 | 比例 |  |
| F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 |
| 商服用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 5.07 | 4.40 | 4.40 | 5.07 | 4.40 |
| 住宅用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工矿仓储用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.40 | 94.93 | 82.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.40 | 94.93 | 82.39 |
| 公共管理与公共服务用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计（或平均） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.40 | 94.93 | 82.39 | 4.40 | 5.07 | 4.40 | 86.80 | 100.00 | 86.80 |

| 附表3 南陵县城镇低效用地再开发结构调整及强度优化情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：公顷、万元/公顷、% |  |  |  |  |
| 用途 | 现状 |  |  |  |  |  | 规划 |  |  |  |  |  | 规划期间变化情况 |  |  |  |
|  | 面积 | 比例 | 容积率 | 建筑密度 | 地均固定资产投资 | 面积 |  | 比例 | 容积率 | 建筑密度 | 地均固定资产投资 | 面积增加或减少率 |  | 容积率提高率 | 建筑密度提高率 | 地均固定资产投资提高率 |
| F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |  | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 |  | F13 | F14 | F15 |
| 商业用地 | 2.99 | 4.31 | 0.89 | 0.23 | 1011.27 | 2.99 |  | 4.31 | 1.20 | 0.65 | 2250.00 | 0.00 |  | 0.31 | 0.42 | 1238.73 |
| 住宅用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工矿仓储用地 | 66.43 | 95.69 | 0.28 | 0.28 | 714.40 | 66.43 |  | 95.69 | 0.97 | 0.46 | 2250.00 | 0.00 |  | 71.13 | 39.13 | 68.25 |
| 公共管理与公共服务用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（或平均） | 69.42 | 100.00 | 0.30 | 0.28 | 727.19 | 69.42 |  | 100.00 | 0.98 | 0.47 | 2250.00 | 0.00 |  | 69.39 | 40.43 | 67.68 |

| 表4 南陵县城镇低效用地再开发地块现状及规划情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：公顷、个、万元/公顷 |  |  |  |  |  |  |
| 区片名称 | 项目区数量 | 低效用地类型 |  |  |  |  | 现状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总计 | 低效城镇 | 低效农村 | 低效工矿 | 其他低效 | 商服用地 |  |  | 住宅用地 |  |  | 工矿仓储用地 |  |  | 公共管理与公共服务用地 |  |  | 其他土地 |  |  | 商服用地 |  |  |  | 住宅用地 |  |  |  | 工矿仓储用地 |  |  |  | 公共管理与公共服务用地 |  |  |  | 其他土地 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 面积 | 容积率 | 建筑密度 | 面积 | 容积率 | 建筑密度 | 面积 | 容积率 | 建筑密度 | 面积 | 容积率 | 建筑密度 | 面积 | 容积率 | 建筑密度 | 面积 | 容积率 | 建筑密度 | 地均固定资产投资 | 面积 | 容积率 | 建筑密度 | 地均固定资产投资 | 面积 | 容积率 | 建筑密度 | 地均固定资产投资 | 面积 | 容积率 | 建筑密度 | 地均固定资产投资 | 面积 | 容积率 | 建筑密度 | 地均固定资产投资 |
| 1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F22 | F23 | F24 | F25 | F26 | F27 | F28 | F29 | F30 | F31 | F32 | F33 | F34 | F35 | F36 | F37 | F38 | F39 | F40 | F41 | F42 |
| 开发区 | 10 | 54.77 | 0 | 0 | 51.78 | 2.99 | 2.99 | 0.89 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 51.78 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 1.20 | 0.65 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.78 | 0.99 | 0.50 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 家发镇 | 2 | 14.65 | 0 | 0 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 1.00 | 0.40 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计（或平均） | 12 | 69.42 | 0 | 0 | 66.43 | 2.99 | 2.99 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 66.43 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 1.20 | 0.65 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.43 | 0.99 | 0.48 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 表5 南陵县城镇低效用地再开发地块清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：公顷、万元/公顷 |  |  |  |
| 地块编号 | 市（县、区） | 区片名称 | 项目区名称 | 面积 | 现状 |  |  |  | 规划 |  |  |  |  | 开发建设时间 | 再开发主体 | 再开发方式 | 拟供地方式 | 开发模式 |
|  |  |  |  |  | 用途 | 容积率 | 建筑密度 | 用途 |  | 控规用途 | 容积率 | 建筑密度 | 地均固定资产投资 |  |  |  |  |  |
| F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 |  | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 |
| 3402231002020372 | 南陵县 | 开发区 | 开发区低效用地项目7 | 2.99 | 商服用地 | 0.89 | 0.24 | 商服用地 |  | 商业设施用地 | 1.20 | 0.65 | 2250.00 | 2019 | 政府引导 | 其他方式 | 有偿使用 | 综合整治 |
| 3402231002050134 | 南陵县 | 开发区 | 开发区低效用地项目4 | 3.62 | 工矿仓储用地 | 0.26 | 0.26 | 工矿仓储用地 |  | 一类工业用地 | 1.20 | 0.60 | 2250.00 | 2019 | 政府引导 | 协议置换 | 有偿使用 | 综合整治 |
| 3402231002350727 | 南陵县 | 开发区 | 开发区低效用地项目2 | 3.75 | 工矿仓储用地 | 0.52 | 0.52 | 工矿仓储用地 |  | 一类工业用地 | 0.70 | 0.40 | 2250.00 | 2019 | 政府引导 | 协议置换 | 有偿使用 | 综合整治 |
| 3402231002050135 | 南陵县 | 开发区 | 开发区低效用地项目5 | 3.78 | 工矿仓储用地 | 0.40 | 0.40 | 工矿仓储用地 |  | 一类工业用地 | 1.20 | 0.60 | 2250.00 | 2019 | 政府引导 | 协议置换 | 有偿使用 | 综合整治 |
| 3402231002050132 | 南陵县 | 开发区 | 开发区低效用地项目3 | 4.45 | 工矿仓储用地 | 0.25 | 0.25 | 工矿仓储用地 |  | 一类工业用地 | 1.20 | 0.60 | 2250.00 | 2019 | 政府引导 | 协议置换 | 有偿使用 | 综合整治 |
| 3402231002350505 | 南陵县 | 开发区 | 开发区低效用地项目8 | 5.64 | 工矿仓储用地 | 0.12 | 0.12 | 工矿仓储用地 |  | 一类工业用地 | 1.20 | 0.60 | 2250.00 | 2019 | 政府引导 | 其他方式 | 有偿使用 | 综合整治 |
| 3402231002350521 | 南陵县 | 开发区 | 开发区低效用地项目9 | 6.04 | 工矿仓储用地 | 0.17 | 0.18 | 工矿仓储用地 |  | 一类工业用地 | 1.00 | 0.45 | 2250.00 | 2019 | 政府引导 | 协议置换 | 有偿使用 | 综合整治 |
| 3402231002020371 | 南陵县 | 开发区 | 开发区低效用地项目6 | 6.35 | 工矿仓储用地 | 0.23 | 0.23 | 工矿仓储用地 |  | 一类工业用地 | 0.60 | 0.40 | 2250.00 | 2019 | 政府引导 | 协议置换 | 有偿使用 | 综合整治 |
| 3402231072060692 | 南陵县 | 家发镇 | 家发镇低效用地项目2 | 7.30 | 工矿仓储用地 | 0.13 | 0.13 | 工矿仓储用地 |  | 一类工业用地 | 1.00 | 0.40 | 2250.00 | 2020 | 政府引导 | 其他方式 | 有偿使用 | 综合整治 |
| 3402231072060207 | 南陵县 | 家发镇 | 家发镇低效用地项目1 | 7.35 | 工矿仓储用地 | 0.38 | 0.38 | 工矿仓储用地 |  | 一类工业用地 | 1.00 | 0.40 | 2250.00 | 2020 | 政府引导 | 协议置换 | 有偿使用 | 综合整治 |
| 3402231002350728 | 南陵县 | 开发区 | 开发区低效用地项目1 | 7.58 | 工矿仓储用地 | 0.23 | 0.23 | 工矿仓储用地 |  | 一类工业用地 | 1.00 | 0.45 | 2250.00 | 2019 | 政府引导 | 协议置换 | 有偿使用 | 综合整治 |
| 3402231002350524 | 南陵县 | 开发区 | 开发区低效用地项目10 | 10.58 | 工矿仓储用地 | 0.40 | 0.40 | 工矿仓储用地 |  | 一类工业用地 | 0.80 | 0.40 | 2250.00 | 2019 | 政府引导 | 协议置换 | 有偿使用 | 综合整治 |

表6  南陵县城镇低效用地再开发建设时序安排表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：公顷、个、% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区片名称 | 地块数量 | 面积 | 2018年 |  |  | 2019年 |  |  | 2020年 |  |  |
|  |  |  | 数量 | 面积 | 百分百 | 数量 | 面积 | 百分百 | 数量 | 面积 | 百分百 |
| 开发区 | 10 | 54.77 | 0 | 0 | 0 | 10 | 54.77 | 78.90 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 家发镇 | 2 | 14.65 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.65 | 21.10 |
| 合计 | 12 | 69.42 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 54.77 | 78.90 | 2 | 14.65 | 21.10 |